|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrication des matériaux de construction  **Projet** | |  |  | | --- | --- | | Besoins en foncier | Terrain industriel d’un hectare | | Besoin en construction | * 1 bâtiment pour l’installation de machine de 250 m2 * 1 local pour l’installation du poste de transformation électrique * 1 aire de stockage | | Besoins en ressources humaines | |  |  | | --- | --- | | Profil | Nombre | | Gérants associés | 02 | | Commercial | 01 | | Responsable Production |  | | Opérateur machine | 03 | | Conducteur chariot élévateur | 01 | | Superviseur stock | 01 | | Chauffeur de camion | 01 | | Aide chauffeur | 01 | | | Besoins en matériel | |  |  | | --- | --- | | Nature | Nombre | | Chaine de production Presse automatique | 01 | | Chariot élévateur | 01 | | Camion de livraison | 01 | | Voiture de service | 01 | |   **BESOINS DU PROJET**  **PROGRAMME D’INVESTISSEMENT ET PLAN DE FINANCEMENT (en MAD)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | PI | | PF | | | Désignation | Montants | Désignation | Montants | | Aménagements |  | Fonds propres | 750 000,00 | | Equipements | 3 000 000,00 | Subventions |  | |  |  | * INDH | 2 250 000,00 | |  |  | * Autres |  | |  |  | Emprunts |  | | TOTAL | **3 000 000,00** | **TOTAL** | **3 000 000,00** |   **INDICATEURS D’ACTIVITE**   |  |  | | --- | --- | | Capacité de production annuelle | 5 000 unités en moyenne / journée de 8 heure  1 410 000 unités en moyenne /an | | Chiffre d’affaires prévisionnel 1 ère année (MAD)  (60% de la capacité de production annuelle) | **4 230 000,00 MAD** |   **PARTENAIRES :** INDH, CCI, CRI. |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  | |
| |  | | --- | | **Description du Projet** | | Ce projet porte sur la création d’une unité industrielle de production et la commercialisation des matériaux de construction (Hourdis, Hourdis Poutrelles).  **Activités du projet :**   * Approvisionnement en Ciment, Gravier, Sable et adjuvant * Confection automatique des matériaux de construction * Stockage des matériaux de construction * Vente des matériaux de construction |   **Produits et services :**   * Hourdis (H15, H20, H25) |
| |  |  | | --- | --- | | **Localisation du site du projet** | | | **Province** | Al Hoceima | | **Marché cible** | Local | |  | | | **Secteur d’activité** | BTP | | **Filière concernée** | Matériaux de construction | | **Maillon concerné** | Production et distribution | | **Forme juridique** | SARL |  * Hourdis Poutrelles (HP12, HP16, HP20, HP25) |